좋아. 7단계에서는 1~6단계에서 검증한 내용을 뒤집지 않는 것이 중요해. 따라서 이번 Solution Definition의 출발점은 “전자계약을 더 쓰게 하자”가 아니라, 거래 1건을 완료하기 위해 발생하는 불필요한 운영 Touchpoint를 줄이자로 잡는 게 가장 자연스럽다.

특히 현재 부동산거래 전자계약시스템 자체도 계약작성, 대장조회 등 일부 기능과 신고 연계를 제공하고 있고, 시스템을 통해 계약을 체결하면 일정 신고 절차가 연계된다. 따라서 별도의 신규 서비스가 단순히 “전자계약 기능”을 복제하는 것은 차별성이 약하다.

1. Solution Definition의 출발점

현재 검증된 Problem을 다시 구조화하면 다음과 같아.

Root Cause

거래 단계 간 데이터와 업무상태가 하나의 거래 단위로 계속 이어지지 않아, 정보와 책임이 시스템·기관·커뮤니케이션 채널 사이에서 반복적으로 수동 이동한다.

그 결과 발생하는 Pain은 크게 5개야.

| Pain | 핵심 질문 |
| --- | --- |
| System Switching | 왜 같은 거래를 처리하기 위해 여러 화면을 계속 이동해야 하는가? |
| Manual Handoff | 왜 사람에게 다시 전화·문자·메신저로 전달해야 하는가? |
| Duplicate Entry | 왜 이미 입력한 정보를 다시 써야 하는가? |
| Follow-up Check | 왜 처리 여부를 확인하기 위해 다시 접속하거나 연락해야 하는가? |
| Rework | 왜 누락·오류·상태불일치 때문에 다시 처리해야 하는가? |

따라서 Solution Space는 아래처럼 넓게 잡는 게 좋아.

2. 가능한 솔루션 방향 7가지

S1. Transaction Workspace

거래 단위 통합 업무공간

거래 1건을 하나의 Deal Object로 만들어 관련 정보·업무·문서·상태를 한곳에서 관리하는 방식이야.

① 해결 Pain

System Switching / Follow-up Check / Manual Handoff

② 작동 방식

예를 들어 OO아파트 101동 1001호 매매라는 거래를 하나 만들면 그 안에서

- 매물정보

- 매도인·매수인

- 계약상태

- 계약금·중도금·잔금 일정

- 필요한 서류

- 신고 여부

- 후속 Task

- 예외사항

을 하나의 흐름으로 관리하는 구조야.

③ 기존 대체수단과 차이

현재의 범용 대체수단인 메모·엑셀·캘린더·메신저 등은 정보 단위로 관리하지만, 이 방식은 거래 단위로 업무상태를 묶는다는 차이가 있어.

④ 고객가치

“어디까지 했지?”를 확인하는 시간을 줄이고 거래 누락을 방지.

⑤ 구현 난이도

낮음~중간

외부 시스템 연동 없이도 MVP 가능.

⑥ 데이터·제도 제약

거래당사자 개인정보를 저장한다면 개인정보 수집·이용의 법적 근거와 최소수집, 제3자 제공·위탁 구조를 설계해야 한다. 개인정보보호법은 수집·이용 및 제3자 제공, 업무위탁에 관한 요건을 두고 있다.

⑦ MVP

- 거래 생성

- 거래별 핵심정보

- 단계별 Checklist

- 완료/대기 상태

- 일정·후속업무 관리

만으로도 검증 가능.

3. S2. Once-Only Data Entry

거래정보 1회 입력 → 반복 재사용

A의 Pain에 가장 직접적으로 접근하는 방식 중 하나야.

① 해결 Pain

Duplicate Entry + System Switching

② 작동 방식

중개사가 거래 기본정보를 한 번 입력하면 이후 필요한 문서나 업무에서 재사용.

예:

주소 → 매수인 → 매도인 → 거래금액 → 계약일 → 잔금일

등을 하나의 구조화된 데이터로 저장.

이후 계약서 준비, 신고 준비, 내부 기록 등에 필요한 필드를 재사용하는 거야.

완전한 API 자동입력이 어려운 시스템은 초기에는

- 자동 복사

- 입력값 추천

- 서식 자동생성

- 브라우저 보조 입력

등으로 단계적으로 접근할 수 있어.

③ 기존 대체수단과 차이

기존 방식이

계약서 작성 → 다른 시스템 다시 입력 → 내부 장부 다시 기록

이라면,

거래 데이터 1회 생성 → 필요한 업무에 재사용

구조로 바뀌는 거야.

④ 고객가치

입력시간 감소 + 오타·불일치 가능성 감소.

⑤ 구현 난이도

중간

서식 생성은 쉬우나 실제 외부시스템 자동입력까지 가면 난이도가 높아져.

⑥ 데이터·제도 제약

외부 행정시스템에 데이터를 자동 제출하는 기능은 해당 시스템의 인터페이스 및 권한 구조에 의존해. 현재 공개자료에서는 실거래가 조회용 Open API는 제공되지만, 이것을 거래 신고를 직접 작성·제출하는 범용 API와 동일하게 볼 수는 없어.

⑦ MVP

외부 시스템 연동 없이

정보 한 번 입력 → 계약·업무용 여러 양식 자동생성

까지만 구현해도 Duplicate Entry 감소 여부를 테스트할 수 있어.

4. S3. Handoff Hub

거래관계자 요청·전달 통합

① 해결 Pain

Manual Handoff

② 작동 방식

중개사가 각각 전화·문자·카카오톡으로 요청하는 대신 거래별로

- 요청

- 담당자

- 필요자료

- 완료여부

- 마감기한

을 관리하는 구조.

예:

임차인에게 서류 요청
→ 요청됨
→ 제출됨
→ 확인 완료

처럼 상태가 남아.

③ 기존 대체수단과 차이

메신저는 Communication 중심이고,

Handoff Hub는

“무엇을 누구에게 요청했고 완료됐는가?”

라는 Transaction Task 중심.

④ 고객가치

반복 연락 감소, 요청 누락 감소, 업무상태 명확화.

⑤ 구현 난이도

중간

⑥ 제약

고객이 별도 서비스에 가입해야 한다면 Adoption Barrier가 생길 수 있음.

따라서 앱 설치 등을 전제로 하면 안 되고 링크 기반 요청 같은 낮은 마찰의 UX부터 검증하는 편이 좋아.

⑦ MVP

중개사 ↔ 거래당사자 간

자료요청 → 제출 → 확인

세 단계만 테스트.

5. S4. Follow-up & Exception Manager

“다음에 무엇을 확인해야 하는지” 자동 관리

A-H3에서 특히 중요했던 방향이야.

① 해결 Pain

Follow-up Check + Rework

② 작동 방식

거래 단계별 필수 업무와 Deadline을 정의해

아직 처리되지 않은 업무
처리 지연
확인 필요
서류 누락
예외 발생

만 모아서 보여주는 방식.

즉 모든 업무를 보여주는 것이 아니라

“지금 내가 확인해야 하는 거래”

를 보여줘.

③ 기존 대체수단과 차이

일반 캘린더는 날짜 중심.

이 솔루션은

Transaction State 중심

이라는 점이 달라.

④ 고객가치

후속확인 시간 및 누락 가능성 감소.

⑤ 구현 난이도

낮음~중간

⑥ 제약

외부 기관의 실제 처리상태를 자동으로 받아오려면 시스템 연계가 필요함.

따라서 초기 MVP에서는

- 사용자 상태변경

- 규칙 기반 Deadline

- Task 완료

정도로 검증하는 게 현실적.

⑦ MVP

거래 1건을

계약준비 → 계약 → 신고 → 잔금 → 종료

등의 Workflow로 구성하고 단계별 미완료 Task를 표시.

6. S5. Rework Guard

거래 전 사전검증·누락 방지

① 해결 Pain

Correction / Rework

② 작동 방식

다음 단계로 넘어가기 전에 필요한 값이나 문서가 충족됐는지 확인.

예:

필수 입력 누락
거래금액 불일치
계약일 누락
필요서류 미첨부
일정 충돌

등을 사전에 발견.

③ 기존 대체수단과 차이

사람의 기억이나 Checklist에만 의존하는 것이 아니라

거래 데이터 기반 Pre-flight Check

를 한다는 것.

④ 고객가치

“끝난 줄 알았는데 다시 처리”하는 상황 감소.

⑤ 구현 난이도

중간

⑥ 제약

규제나 신고 규칙을 자동판단하는 단계로 확장하면 법률·업무규칙 업데이트 관리가 필요해.

실제로 부동산 거래 신고 절차와 제출 요건은 법령·시행규칙에 의해 정해지고 변경될 수 있어, 규칙 엔진을 운영한다면 최신성 관리가 필수야. 2026년에도 관련 전자계약시스템 안내와 신고 관련 절차 변경이 계속 공지되고 있다.

⑦ MVP

법률판단까지 하지 않고,

“이 거래 유형에서 중개사가 지정한 필수항목이 모두 완료됐는가?”

정도로 시작.

7. S6. Integration Connector Layer

여러 시스템을 직접 연결하는 Middleware

가장 강력하지만 가장 어려운 방향이야.

① 해결 Pain

System Switching + Duplicate Entry + Follow-up을 구조적으로 해결.

② 작동 방식

중개사 시스템 ↔ 공공 데이터 ↔ 전자계약 ↔ 기타 서비스 사이의 Connector 역할.

궁극적으로는

입력 → 전송 → 결과 수신 → 상태 업데이트

까지 자동화.

③ 기존 대체수단과 차이

단순 UI 통합이 아니라 실제 시스템 간 데이터 이동을 해결.

④ 고객가치

잘 구현된다면 가장 큰 시간절감 가능성이 있음.

⑤ 구현 난이도

매우 높음

⑥ 제약

- API 제공 여부

- 인증·권한

- 개인정보

- 기관별 협약

- 보안

- 데이터 포맷

- 시스템 장애

- 정책 변경

등에 직접 의존.

공공데이터포털에는 실거래 정보를 조회할 수 있는 API가 제공되고 있으므로 일부 조회 데이터 통합에는 활용 가능성이 있지만, 행정 업무의 외부 쓰기·제출 연동 가능성을 같은 수준으로 가정하면 안 돼.

⑦ MVP

실제 API 연결을 MVP 핵심으로 두는 것은 추천하지 않아.

초기에는 일부 공개 조회 API + Mock Connector 정도가 적절.

8. S7. Transaction Workflow Copilot

거래 운영 전체를 보조하는 Workflow Layer

앞의 기능을 하나의 Product Vision으로 묶는 방향이야.

다만 AI Chatbot을 만드는 것과는 달라.

핵심은 AI가 아니라

“거래의 Context를 계속 유지하는 것”

이야.

예를 들어 시스템이

OO아파트 매매
계약완료
신고대기
잔금 D-5
임차인 서류 미확인

이라는 상태를 알고 있기 때문에

“지금 해야 할 다음 업무”

를 제시하는 구조야.

AI는 문서 정보 추출이나 Task 추천 등에 보조적으로 사용할 수 있지만 반드시 필요한 전제는 아니야.

9. 7개 솔루션 비교

| Solution | Pain 해결효과 | 구현 가능성 | 차별성 | 확장성 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 Transaction Workspace | 4.5 | 5 | 3.5 | 5 | 18.0 |
| S2 Once-Only Entry | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 17.0 |
| S3 Handoff Hub | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 |
| S4 Follow-up Manager | 4 | 5 | 3.5 | 4.5 | 17.0 |
| S5 Rework Guard | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 16.0 |
| S6 Integration Connector | 5 | 2 | 5 | 5 | 17.0 |
| S7 Workflow Copilot | 5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 18.0 |

주의: 위 점수는 시장에서 입증된 정량 점수가 아니라 현재 프로젝트에서 우선순위를 정하기 위한 설계 평가야.

여기서 재미있는 결과가 나와.

Pain만 보면

S6 직접 시스템 통합

이 가장 강력해.

하지만 MVP 단계에서는 구현 가능성이 너무 낮아.

반대로 S1 Transaction Workspace만 만들면 구현은 쉽지만 단순 CRM이나 Task Manager처럼 보일 위험이 있어.

그래서 둘 사이의 중간이 필요해.

10. 내가 추천하는 최종 Solution 방향

🥇 1순위

Transaction Workflow Copilot

거래 단위 Workflow 통합 + 정보 재사용 + 후속업무 관리

단, MVP에서는 S7 전체를 만드는 게 아니야.

다음 3개만 묶는 것을 추천해.

**S1 Transaction Workspace

- S2 Once-Only Data Entry

- S4 Follow-up Manager**

즉,

“거래 하나를 만들고 → 정보를 한 번 입력하고 → 거래가 끝날 때까지 다음 업무를 이어주는 것”

이 Core야.

11. 왜 이 조합이 좋은가

A의 핵심 Pain과 정확히 대응돼.

| 기존 Pain | MVP Solution |
| --- | --- |
| System Switching | Transaction Workspace |
| Duplicate Entry | Once-Only Data |
| Manual Handoff | 초기에는 Task/Request 기록 |
| Follow-up Check | Follow-up Manager |
| Rework | 상태·누락 표시 |

그리고 가장 중요한 장점은

외부 시스템의 완전한 API 통합이 없어도 문제 가설부터 검증할 수 있다는 것

이야.

만약 MVP에서 실제로 Active Processing Time이 줄지 않는다면 거대한 API Integration을 만들 이유도 없어.

반대로 유의미하게 감소한다면 그때부터 S3·S5·S6를 순차적으로 확장하면 돼.

12. 최종 Solution 구조

① Target Customer

수도권에서 주거 중개거래를 반복적으로 수행하며 Workflow Fragmentation 수준이 높은 개업공인중개사

Market Segment Map 기준으로는 특히

중·고거래량 × High Workflow Fragmentation

세그먼트를 우선 대상으로 한다.

13. ② Problem

주거 중개거래를 처리하면서 여러 시스템·기관·커뮤니케이션 채널을 오가기 때문에 System Switching, Manual Handoff, Duplicate Entry, Follow-up Check가 반복되고, 결과적으로 거래당 Active Processing Time과 Rework가 증가한다.

14. ③ Value Proposition

한 문장으로 정리하면:

거래 정보를 한 번만 정리하고, 하나의 거래 흐름 안에서 다음 업무와 처리상태를 관리해 중개사가 반복 입력·확인·전달에 쓰는 시간을 줄인다.

포트폴리오에서는 이 표현이 좋아.

Value Proposition

“중개거래를 시스템별로 관리하지 않고, 거래 단위로 관리한다.”

이게 서비스의 핵심 철학이 될 수 있어.

15. ④ Core Solution

Transaction Workflow Copilot

A. Deal Workspace

각 거래마다 하나의 Workspace 생성.

매물 → 고객 → 계약 → 신고 → 잔금 → 후속업무

정보를 연결.

B. Single Transaction Data

주소·거래자·금액·일정 등을 한 번 입력.

이후 문서·Task 등에 재사용.

C. Workflow Timeline

거래의 현재 단계 표시.

계약완료
↓
신고 준비
↓
잔금 준비
↓
거래 완료

D. Next Action

현재 거래에서 다음에 해야 할 업무 표시.

“계약 신고 확인 필요”

“잔금 D-3”

E. Exception / Missing Task

완료되지 않은 업무만 별도 노출.

16. MVP에서는 과감하게 빼야 하는 것

이게 굉장히 중요해.

초기 MVP에서는 아래 기능을 만들지 않는 것을 추천해.

- 전자계약 자체 구현

- 정부 신고 자동제출

- 모든 중개 플랫폼 API 통합

- 은행·보증기관 연동

- 복잡한 AI Agent

- 법률 자동판단

- 전 거래 유형 지원

이런 기능부터 시작하면

“문제가 진짜 있는지 검증하기 전에 Integration Project가 되어버리는 것”

이 가장 큰 위험이야.

17. 추천 MVP

「거래 1건 Workflow Board」

중개사가 거래를 생성하면 다음처럼 사용하는 Prototype이야.

STEP 1

거래 생성

목동 OO아파트
매매
계약일 8/15
잔금일 10/20

↓

STEP 2

핵심 거래정보 한 번 입력

↓

STEP 3

자동으로 거래 Checklist 생성

☑ 계약서 준비
☑ 계약 체결
□ 거래신고
□ 필요서류 확인
□ 잔금 준비

↓

STEP 4

현재 필요한 업무 표시

🔴 거래신고 미완료
🟠 잔금 관련 확인 필요

↓

STEP 5

거래 완료

18. MVP에서 가장 중요한 것은 기능보다 Logging

이 프로젝트에서 특히 강하게 추천해.

MVP가 자동으로 다음을 기록해야 해.

Before

현재 거래 1건 처리 시

- System Switching Count

- Duplicate Entry Count

- Manual Handoff Count

- Follow-up Check Count

- Active Processing Time

After

MVP 사용 후 동일 지표.

그러면 바로

BeforevsAfter

실험이 가능해져.

이렇게 해야 5단계에서 Weak였던 A-H1을 7단계 MVP를 통해 다시 검증할 수 있어.

19. Success Metric

North Star 후보

Administrative Active Minutes per Transaction

거래 1건당 중개사가 행정처리에 직접 투입한 시간

가장 좋은 1차 지표라고 봐.

왜냐하면 우리가 해결하고 싶은 최종 결과 자체이기 때문이야.

Supporting Metric으로는:

| 영역 | Metric |
| --- | --- |
| Switching | System Switching / Transaction |
| 입력 | Duplicate Entries / Transaction |
| 전달 | Manual Handoffs / Transaction |
| 확인 | Follow-up Checks / Transaction |
| 재작업 | Rework Events / Transaction |
| 결과 | Active Processing Time / Transaction |

20. MVP 성공 기준

여기서는 시장 Benchmark가 아니라 프로젝트용 검증 기준으로 설정해야 해.

예를 들어:

Primary Success

MVP 사용 후 Active Processing Time / Transaction ≥20% 감소

또는

거래당 10분 이상 감소

Secondary Success

다음 중 최소 2개에서 의미 있는 감소:

- System Switching

- Duplicate Entry

- Manual Handoff

- Follow-up Check

- Rework

단, 20%, 10분이라는 숫자는 현재 시장에서 검증된 기준이 아니라 MVP의 Go/No-Go 판단을 위한 제안 Threshold야.

21. MVP 검증 설계까지 연결하면

추천 방식은 Time-and-Motion Before/After Test야.

대상

Market Segment Map의

High / Moderate Transaction Volume × High Fragmentation

중개사 중심.

단위

중개사보다 ‘거래’가 분석단위가 되는 게 좋아.

구조

기존 거래

일상적인 방식으로 처리

↓

시간·Switching·Handoff 등 기록

↓

MVP 거래

Workflow Copilot 사용

↓

동일 지표 기록

↓

비교

ΔActive Time

를 측정.

22. 이후 확장 Roadmap

MVP가 성공했다는 전제에서만 다음 단계로 가면 돼.

Phase 1 — Workflow Visibility

Deal Workspace

- Task

- Status

↓

Phase 2 — Data Reuse

Once-Only Entry

- 문서 자동생성

- 입력보조

↓

Phase 3 — Handoff Automation

고객·직원 요청

- 서류수집

- 상태공유

↓

Phase 4 — Rework Prevention

Validation

- Exception Detection

↓

Phase 5 — System Integration

공공데이터

- 가능한 외부 API

- Connector

공공 실거래 정보처럼 공개 API로 제공되는 일부 데이터는 향후 조회·검증 자동화에 활용할 수 있다. 다만 공개 정보에는 개인정보 보호를 위한 범위 제한이 있으므로, “공공데이터 API가 있으니 거래 전체를 자동화할 수 있다”고 가정해서는 안 된다.

23. 최종 7단계 Solution Definition

포트폴리오에 그대로 옮길 수 있게 압축하면 이렇게 정리할 수 있어.

| 항목 | 최종 정의 |
| --- | --- |
| Target Customer | 수도권에서 주거 중개거래를 반복 수행하며 Workflow Fragmentation이 높은 개업공인중개사 |
| Problem | 거래 과정의 System Switching·Manual Handoff·Duplicate Entry·Follow-up Check로 거래당 행정시간과 Rework 증가 |
| Value Proposition | 거래 정보를 한 번만 정리하고 하나의 거래 흐름에서 다음 업무와 상태를 관리해 반복 행정업무를 줄인다 |
| Core Solution | Transaction Workflow Copilot — Deal Workspace + Single Transaction Data + Workflow Timeline + Next Action |
| MVP | 거래 생성 → 핵심정보 1회 입력 → Checklist 자동 구성 → 현재 상태/다음 업무 → 미완료 업무 관리 |
| Primary Metric | Administrative Active Minutes / Transaction |
| Supporting Metric | Switching / Duplicate Entry / Handoff / Follow-up / Rework |
| MVP 검증 가설 | Workflow Copilot 사용 거래에서 기존 방식보다 Active Processing Time과 반복 Touchpoint가 감소한다 |

한 문장 서비스 정의

“중개사가 하나의 주거 거래를 끝내기 위해 여러 시스템과 채널을 반복해서 오가는 대신, 거래 정보를 한 번 입력하고 계약부터 후속업무까지 하나의 Workflow에서 관리하는 중개거래 운영 플랫폼.”

그리고 이 방향의 핵심 차별화 포인트는 전자계약 플랫폼을 새로 만드는 것도, 또 하나의 부동산 정보 플랫폼을 만드는 것도 아니라는 것이야. ‘거래정보 검색’이 아니라 ‘거래 실행 과정에서 발생하는 운영 Fragmentation’을 제품의 직접적인 문제로 삼는다는 점이 지금까지 1~6단계 분석과 가장 일관된 Solution